杨凌示范区入区项目服务流程示意图（外资）

承办部门：杨陵区招商服务一局

联系电话：87010010

项目洽谈

项目入区评估

(5个工作日)

项目预选址意见

（5个工作日）

承办部门：杨陵区住建局

联系电话：87012504

承办部门：示范区规划建设局

联系电话：87035117

承办部门：示范区发展改革局

联系电话：87036801

承办部门：示范区投资服务局

联系电话：87035115

项目入区决策

（5个工作日）

项目核准或备案

（5个工作日）

承办部门：示范区环境保护局

联系电话：87035362

项目环评意见

（5个工作日）

项目环评意见

（5个工作日）

外商企业设立审批

（5个工作日）

承办部门：示范区经贸发展局

联系电话：87035583

承办部门：示范区国土资源局

联系电话：87032600

营业执照企业预名

企业注册登记

（5个工作日）

办理建设项目选址意见书

（5个工作日）

办理建设用地出让

（35个工作日）

办理建设用地规划许可证

（5个工作日）

办理建设工程规划许可证

（5个工作日）

办理建设工程招投标

（3个工作日）

办理施工许可证

（3个工作日）

工程竣工验收

（1个工作日）

承办部门：示范区工商局

联系电话：87036818

承办部门：示范区规划建设局

联系电话：87035117

承办部门：示范区气象局

联系电话：87035375

承办部门：示范区消防支队

联系电话：87035358

投产运营

签订土地出让合同

现场交付土地

缴纳土地预付款

土地招拍挂

办理土地证

防雷安全审查

（5个工作日）

人防审查

（5个工作日）

施工图审查

（5个工作日）

消防安全审查

（5个工作日）

安全设施设计审查

（5个工作日）

总平面图审查

（3个工作日）

城市建设配套费

（3个工作日）

办理工程质量备案

（1个工作日）

缴纳劳保统筹费

（3个工作日）

承办部门：示范区公共资源交易中心     联系电话87036295

组织机构代码

税务登记

土地预审意见

（2个工作日）

承办部门：杨陵区国土分局

联系电话：87012335

承办部门：示范区国土局

联系电话：87035165

承办部门：杨陵区安监局

联系电话：87019706

承办部门：示范区安监局

联系电话：87031923

承办部门：杨陵区工信局

联系电话：87012379

承办部门：示范区经贸局

联系电话：87035583