# 杨凌智慧农业综合物流园区外贷项目

# “4·16”一般坍塌事故调查报告防范和整改措施落实情况评估报告

根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）有关规定，杨陵区应急管理局组织相关执法人员成立了杨凌智慧农业综合物流园区外贷项目“4·16”一般坍塌事故调查报告防范和整改措施落实情况评估工作组（以下简称事故评估组），现将具体评估情况报告如下：

- 事故概况

2024年4月16日16时40分左右，位于杨凌示范区货场路的杨凌智慧农业综合物流园区外贷项目文物考古勘探工地现场，1名劳务勘探人员在探槽取样作业时，不慎被探槽西侧壁坍塌土块掩埋，造成当场死亡，直接经济损失约96.6万元。4月18日，经杨陵区人民政府批准，成立了由示范区应急管理局、区总工会、区应急管理局、区公安分局、杨陵街道办工作人员和相关专家为成员的事故调查组，依法开展事故调查工作。因事故取证涉及多家单位，区应急局提交了延期事故报告提交时间的申请，区政府批复同意延期到8月16日。经事故调查组成员审议确认后，8月14日，区应急局向区政府提交了事故调查报告，8月26日，区政府批复同意事故调查报告。

- 评估工作组织及开展情况

- 由区应急管理局组织相关执法人员组成评估组，依据《杨凌智慧农业综合物流园区外贷项目“4·16”一般坍塌事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”），综合采取资料审查、座谈问询、查阅相关文件和听取汇报等方式，对事故责任单位和责任人员行政处罚建议落实情况、有关部门单位和人员责任追究落实情况、事故防范措施落实情况进行了综合评估。

- 责任追究落实情况

一是示范区安委办对示范区文旅体局、工业园区公司相关人员进行了约谈问责，区文旅体局对文管所进行了批评教育，要求区文物管理所坚持定期开展文物巡查保护工作，积极指导企业做好项目建设中的文物保护工作，涉及陕西省考古院及其相关人员，区应急局已发函省文物局、省考古院要求作出相应处理，后续也向上级部门进行了反馈。二是对西安博古文勘公司处人民币50万元罚款，对其法人郭某虎处人民币53840.9元罚款；对杨凌恒泽农业科技开发有限公司处人民币9万元罚款，对其法人淡某波处人民币14496元罚款，截至目前，西安博古公司及其法人、杨凌恒泽农业科技开发有限公司法人淡某波已缴纳罚款，杨凌恒泽农业科技开发有限公司未缴纳罚款，已申请法院强制执行。

- 事故防范和整改措施落实情况

采取现场检查、查阅资料、听取汇报等方式分别对示范区文旅体局、杨陵区文物所、杨凌工业园区建设投资有限公司、陕西省考古研究院、西安博古文物勘探服务有限公司事故防范和整改措施落实情况进行评估，形成防范措施落实情况评估表，其中通过邮寄的方式要求陕西省考古研究院提供事故防范和整改措施落实实证资料，杨凌恒泽农业科技开发有限公司称因经营不善公司已倒闭，未提供相关资料。

杨凌示范区文化旅游和体育局于2024年9月27日印发《关于进一步加强杨凌地区文物考古勘探等工作管理的通知》，明确两级监管任务、频次及工作要求等，现在正在拟定《杨凌示范区基本建设考古工作管理办法（草案）》，进一步规范相关监管内容与程序。

杨陵区文物管理所于2024年9月10日召开专题会安排研究文物管理工作，要求认真落实基本建设工程考古办法，定期开展文物巡查保护，加强管理、强化整改，切实落实安全监管责任。

- 杨凌工业园区建设投资有限公司充分汲取事故教训，建立年度安全目标和责任书，定期召开安全生产领导小组会议，组织培训、演练、开展隐患排查，督促隐患整改闭环。

- 西安博古文物勘探服务有限公司召开专题会议，深刻剖析事故原因，举一反三，完善考核问责机制，构建责任体系，对转包行为开展合规性专项检查，进一步规范劳动用工管理，组织开展全面风险再辨识与评估，落实针对性管控措施，并对全员加大安全再教育力度、开展专项风险辨识培训。

- 杨凌智慧农业综合物流园区外贷项目“4·16”一般坍塌事故评估工作组

- 2025年9月25日